04-【开发周期】产品路线图

# 星链 AI Lex — 产品路线图

层级 4 ¦ 路线图 核心问题：何时做 — 分阶段交付，避免一次做太多

## 一、总体节奏

Plain Text Demo 冲刺 V1 MVP (M1-M3) V1.5 增强 (M4-M6) V2 平台化 (M7-M12) (赛前2-4周) 核心闭环先跑通 扩展高价值场景 组织级工作流 ██████ ████████████████ ████████████████ ██████████████████████ 核心杀手流 A+B1+C 基础版 B2 + 行业模板 + 多人协作 + 审批流 + 免登录+缓存 用户系统 + 部署 报告中心 园区后台 + 培训联动

重要说明：Demo 冲刺和产品 MVP 是两条并行的轨道。Demo 聚焦"一条杀手级流程 + 无基础设施负担"，MVP 聚焦"完整产品闭环 + 可运维部署"。两阶段共享核心 AI 能力（风险评估引擎 + 模板引擎），但交付目标不同。

## 二、Demo 冲刺 — 比赛展示（赛前 2–4 周）

目标：完成一条 5 分钟可演示的核心价值流，适配比赛场景

### 2.1 D1：核心能力搭建（第 1 周）

点击图片可查看完整电子表格

验收标准：

输入产品描述 → 输出结构化风险简报（含风险等级、四维风险列表、法规引用）

基于产品配置 → 生成隐私政策 + AI 服务说明 Markdown 文件

预计算缓存覆盖 3 个演示场景（AI营销/GEO、AI内容生成、AI陪伴）

规则引擎覆盖至少 20 条核心法规判定规则

### 2.2 D2：前端 Demo 页面（第 2 周）

点击图片可查看完整电子表格

验收标准：

页面响应式适配，在 13 寸笔记本和投影仪上均可清晰展示

关键动画：风险雷达图入场动画、文档生成进度条

"快速演示"按钮：一键用预填数据跑完完整流程（无需真实 LLM 调用）

演示模式：所有关键数据放大显示，适配投影场景

### 2.3 D3：演示打磨 + 部署（第 3 周）

点击图片可查看完整电子表格

验收标准：

Vercel URL 可正常访问，首屏加载 ≤3 秒

"快速演示"模式一键跑通，无需等待 LLM

真实 LLM 模式可在 30 秒内完成评估

录屏备份 + 离线 PPT 备份均已准备

完成至少 2 次完整演练

### 2.4 Demo 交付清单

点击图片可查看完整电子表格

## 三、V1 — MVP（第 1–3 月）

目标：完成核心闭环，验证产品价值，在 OPC 社区内试点。Demo阶段深耕国内，欧盟作为V2出海叙事保留接口。 与 Demo 的关系：Demo 的核心 AI 能力（评估引擎 + 模板引擎）是 V1 的前置产出，V1 在此基础上添加用户系统、持久化、完整流程。

### 3.1 M1：基础搭建（第 1–4 周）

点击图片可查看完整电子表格

### 3.2 M2：核心功能开发（第 5–8 周）

点击图片可查看完整电子表格

### 3.3 M3：集成联调与试点（第 9–12 周）

点击图片可查看完整电子表格

### V1 功能交付清单

点击图片可查看完整电子表格

## 四、V1.5 — 增强版（第 4–6 月）

目标：扩展行业场景、完善模板、建设报告中心

### 4.1 M4：行业场景扩展（第 13–16 周）

点击图片可查看完整电子表格

### 4.2 M5：模板补全（第 17–20 周）

点击图片可查看完整电子表格

### 4.3 M6：报告中心与优化（第 21–24 周）

点击图片可查看完整电子表格

## 五、V2 — 平台化（第 7–12 月）

目标：形成组织级合规工作流 + 欧盟出海能力 + 监管态势感知大屏。比赛中用"一页PPT"展示未来全景。

### 5.1 M7–M8：多人协作（第 25–32 周）

点击图片可查看完整电子表格

### 4.2 M9–M10：园区管理后台（第 33–40 周）

点击图片可查看完整电子表格

### 5.3 M11–M12：出海与规模化（第 41–48 周）

点击图片可查看完整电子表格

点击图片可查看完整电子表格

## 六、里程碑时间线总览

## 七、资源估算

### 7.1 Demo 阶段

点击图片可查看完整电子表格

### 7.2 产品阶段

点击图片可查看完整电子表格

## 八、风险与依赖

### 8.1 产品风险

点击图片可查看完整电子表格

### 8.2 Demo 专项风险

点击图片可查看完整电子表格

本文档基于 opc_ai_compliance_product_framework.md 生成，属于产品文档层级 4/5。